PARQUE MATROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA

Las obras de infraestructura existentes son:  
- El edificio principal   
- Zona de pits, vía de servicio y acceso a pits  
- Tribunas norte y sur  
- Circuito de pista principal  
- Redes secas  
- Adecuaciones en el sistema de contención  
- Instalación de barreras de protección.

Actualmente se adelanta proceso de licitación para la construcción y rehabilitación de las obras requeridas para poner en funcionamiento el Parque Metropolitano de Deportes Tulio Ospina del municipio de Bello, Antioquia, una serie de actividades que se deben realizar, buscando evitar el deterioro de lo existente, mitigar riesgos y culminar las obras necesarias para garantizar la funcionalidad de los diferentes espacios del parque para el disfrute de la comunidad.

Alcance:

1. PRECONSTRUCTIVOS: Estudios de topografía, deflectometría, televisación, ajuste de diseños.
2. PISTA: segunda capa, drenajes, señalización.
3. EDIFICIO PRINCIPAL-TRIBUNAS NORTE Y SUR: pasamanos, unidades sanitarias, fachadas, ascensor, locales comerciales.
4. REDES: eléctricas, acueducto y alcantarillado.
5. URBANISMO Y VÍAS: cerramientos, accesos.
6. SILVICULTURA, siembra, mantenimiento y tala de especies arbóreas e instalación de pasos de fauna.
7. SISTEMAS DE BARRERAS DE PROTECCIÓN.
8. INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL

Plazo estimado: 10 meses

Valor total: $26.510.000