FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

BANCO DE PROYECTOS – MUNICIPIO DE FRONTINO

| ACTIVIDADES (FLUJOGRAMA) | PROCESO (Desarrollo de la actividad) | REGISTRO |
| --- | --- | --- |
| INICIO IDEA: PROPUESTA DE CAMBIO A UNA PROBLEMÁTICA O NECESIDAD ALCALDE, SECRETARIOS DE DESPACHO O COMUNIDAD METODOLOGIA EXIGIDA POR EL MUNICIPIO O EL ENTE DONDE SE PRESENTA EL PROYECTO 2. CONFRONTAR ALINEACION DE OBJETIVOS DEL PROYECTOS Y DE LOS PLANES DE ACCION REVISAR CONTENIDO DEL PROYECTO Y REALIZAR AJUSTES SI ES NECESARIO (SECRETARIO DE DESPACHO) - FORMULAR EL PROYECTO (RESPONSABLE DE CADA SECRETARIA | - Al inicio cada secretario de despacho debe revisar los programas del plan de desarrollo, plan o Esquema de ordenamiento territorial, políticas municipales, departamentales, regionales y nacionales según del sector, para determinar los proyectos que se deben formular para el respectivo año; incluyendo a allí las peticiones y propuestas emanadas directamente de otros entes territoriales de otros sectores, de la comunidad y las remitidas por el señor Alcalde. - SSECRETARIO (A) DE DESPACHO, con la colaboración de su grupo de trabajo si la tiene, formula el proyecto bajo la metodología exigida por el municipio o por el ente al cual se va a presentar. - EEl SECRETARIO (A) DE DESPACHO; confronta la alineación de los objetivos del proyecto con los diferentes planes y los clasifica según los programas del Plan de Desarrollo. El SECRETARIO (A) DE DESPACHO; revisa los proyectos en cuanto a su contenido: si requiere ajustes los analiza y realiza los cambios necesarios. si no requiere ajustes remite el proyecto al banco de programas y proyectos y se continúa con el procedimiento. - FFUNCIONARIO(A) RESPONSABLE DEL BANCO DE PROGRAMS Y PROYECTOS. Evalúa la viabilidad deacuerdo al plan de desarrollo; se apoya en el area de presupuesto y del secretario de Planeación para evaluar los siguientes criterios: Legal: Relación que hay de las leyes con cada una de las posibles soluciones. Mercado: oferta, demanda, precios , canales de comercialización de los bienes y servicios de las posibles alternativas de solución Técnico: optimizar la utilización de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio en cada una de las posibles soluciones. Institucional –organizacional: Capacidad ejecutora y operativa de la entidad que es responsable de las soluciones en estudio. Ambiental: Determinar el impacto que va a tener cada posible solución sobre el medio ambiente. Análisis de Riesgos: Identificar y analizar los riesgos que pueden afectar el proyecto o los riesgos que este puede generar en su entorno. Comunitarios: Papel de la comunidad en la formulación, evolución, inversión, operación y la terminación de los proyectos. Financiero: Ordenar la información de carácter monetario con el propósito de complementarlo para la evaluación (selección de alternativas). Si la propuesta NO es viable, se devuelve a la secretaria o entidad proponente para su reformulación y ajustes necesarios, si es el caso y continuar con el procedimiento de viabilización. Si la propuesta es viable se3 continua con el procedimiento. - FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE DEL BANCO DE PROGRAMS Y PROYECTOS: radica el proyecto verificando su estado: Si es un proyecto Nuevo, lo registra en el banco de programas y proyectos y continua; si es una modificación la actualiza en el sistema. REVISION El SECRETARIO (A) DE DESPACHO; solicita disponibilidad presupuestal y suministra el bien o presta el servicio cumpliendo con los parámetros establecidos en el proyecto viabilizado. EVALUA LA VIABILIDAD DEACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL El SECRETARIO (A) DE DESPACHO; efectúa seguimiento a la gestión de los proyectos a través de la gestión del plan de acción de su dependencia, relacionando los indicadores registrados en el plan de desarrollo municipal. Producto: metas a alcanzar Financieros, recursos ejecutados ( de presupuesto) 3. REMITIR AL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Resultados: Según metas de plan de acción Impacto: según metas de plan de Desarrollo VIABLE: CONTINUA NO VIABLE: REALIZAR AJUSTES FUNCIONARIO(A) RESPONSABLE DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS; crea en su PC un banco de información magnética, para consolidar y evaluar la información de cada proyecto FIN REALIZAR SEGUIMIENTO A LA GESTION DE PROYECTOS SOLICITAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y SUMINISTRAR BIEN O SERVICIO | Normatividad Aplicada Plan de desarrollo municipal Presupuesto para la vigencia fiscal Proyectos Formulados; en la ficha del Marco Lógico o en la metodología MGA, deacuerdo al tipo de proyecto y donde se vaya a presentar Certificación de banco de programas y proyectos (expedición de código) Planes de acción Disponibilidad presupuestal Proyecto en sistema de banco de programas y proyectos, articulado con el plan de acción para efectuar seguimiento a los proyectos e informes de ejecución |