1.  OBJETIVO:

Fortalecer los mecanismos de planificación y desarrollo institucional y territorial, por medio de la implementación de un instrumento técnico que genere una mayor cultura de proyectos.

2. ALCANCE:

Inicia con la consulta del Plan de Desarrollo y los respectivos Planes de Acción hasta formular los respectivos proyectos.

3.  RESPONSABLE:

Secretarios de Despacho, personal con funciones de registro en el Banco de Proyectos, Encargado del Banco de Proyectos, Líder del proceso de Planeación y Obras Públicas

4.  DEFINICIONES Y TÉRMINOS:

4.1. Banco de Proyectos: Herramienta administrativa que se apoya en recursos técnicos, metodológicos y humanos para formular, viabilizar y evaluar los proyectos ejecutados por la administración municipal.

- CONTENIDO:

| Nro. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consultar Plan de Desarrollo: Consultan el Plan de Desarrollo Municipal y determinan los problemas y/o necesidades del sector respectivo. | Secretarios de Despacho | Plan De Desarrollo |
| 2 | Priorizar necesidades y/o problemas: Priorizan las necesidades y/o problemas, según el numero de la población afectada y de la población objetivo de la posible alternativa de solución al problema presentado. | Secretarios de Despacho | PDL-FR-01 Formato de Análisis de Marco Lógico |
| 3 | Hacer perfil de situación: Proceden a hacer un perfil de la situación encontrada y determinan causas, efectos, situación actual y esperada, objetivos, metas, indicadores, población afectada y objetiva, ubicación del proyecto, alternativas de solución y presupuesto aproximado de la solución considerada. | Secretarios de Despacho | PDL-FR-12 Ficha Abreviada para formulación de proyectos |
| 4 | Revisar información: Revisa la información enviada por parte de los respectivos Secretarios de Despacho y la confronta con el Plan de Desarrollo y los Planes de Acción. | Encargado banco de Proyectos | Plan de Desarrollo Planes de Acción |
| 5 | Elaborar metodología requerida: Proceden a diligenciar las fichas respectivas según la metodología requerida por los entes cofinanciadores. | Secretarios de Despacho | PDL-FR-12 Ficha Abreviada para formulación de proyectos y/o fichas requeridas por los entes cofinanciadores |
| 6 | Viabilizar y registrar proyectos: Procede a dar certificación acerca de la viabilización y registro de los proyectos presentados en gran perfil por las diferentes dependencias municipales. | Encargado banco de Proyectos | PDL-FR-13 Registro de proyectos en el Banco de proyectos. Proyecto Viabilizado |
| 7 | Solicitar información soporte: Solicita a los Secretarios de Despacho que anexen toda la documentación técnica y administrativa requerida que soporte la viabilización y ejecución del proyecto. | Encargado banco de Proyectos | Oficio de requerimiento para completar requisitos |
| 8 | Enviar información soporte: Envían a Planeación los anexos requeridos que soporta el proceso de viabilización, registro y ejecución del proyecto. | Secretarios de Despacho | Constancia de Recibido |
| 9 | Revisar información soporte Confronta la documentación recibida y la anexa al proyecto. | Encargado banco de Proyectos | No Aplica |
| 10 | Cofinanciación de Recursos: Envía el proyecto a la entidad cofinanciadora respectiva o a la oficina de Hacienda para los recursos de ejecución. | Encargado banco de Proyectos, Alcalde | Oficio remisorio del proyecto a la entidad cofinanciadora |
| 11 | Análisis y ajustes: Realiza medición y seguimiento, y toma las respectivas acciones. | Planeación y Obras Públicas | MEJ-PR-04 Procedimiento para la Mejora Continua |
| 12 | Control de diseño de documentos Conservan los registros y documentos de acuerdo a los procedimientos control de registros y documentos. | Encargado banco de Proyectos | PDO-PR-03 Control de Registros y PDO-PR-01 Control de Documentos |

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Plan de Desarrollo.

- Planes de Acción aprobados.

- Manual Banco de Proyectos.

- Procedimiento Control de Registros, PDO-PR-03.

- Procedimiento Control de Documentos, PDO-PR-01.

- Procedimiento para la Mejora Continua, MEJ-PR-04.

7. REGISTROS:

| Código | Nombre | Responsable | Lugar de Almacenamiento | Recuperación | Protección | Tiempo de Retención | Disposición Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PDL-FR-01 | Formato de análisis de Marco Lógico | Secretarios de Despacho. | Archivo Banco de Proyectos | Carpetas Análisis de Marco Lógico | Archivadores y carpetas de uso exclusivo de los responsables | 4 años | Archivo Central |
| PDL-FR-12 | Ficha Abreviada para formulación de proyectos | Secretarios de Despacho. | Archivo Banco de Proyectos | Carpetas Banco de Proyectos | Archivadores y carpetas de uso exclusivo de los responsables | 4 años | Archivo Central |
| NA | Fichas requeridas por los entes cofinanciadores | Secretarios de Despacho | Archivo Banco de Proyectos | Carpetas Banco de Proyectos | Archivadores y carpetas de uso exclusivo de los responsables | 4 años | Archivo Central |
| PDL-FR-13 | Registro de proyectos en el Banco de Proyectos. | Gerente del Banco de Proyectos | Archivo Banco de Proyectos | Carpetas Banco de Proyectos | Archivadores y carpetas de uso exclusivo de los responsables | 4 años | Archivo Central |
| NA | Proyecto Viabilizado y anexos | Secretarios de Despacho | Archivo Banco de Proyectos | Carpetas Banco de Proyectos | Archivadores y carpetas de uso exclusivo de los responsables | 4 años | Archivo Central |
| NA | Oficio de requerimiento para completar requisitos | Gerente del Banco de Proyectos | Archivo Banco de Proyectos | Carpetas Banco de Proyectos | Archivadores y carpetas de uso exclusivo de los responsables | 4 años | Archivo Central |
| NA | Oficio remisorio del proyecto a la entidad cofinanciadora | Secretario de Planeación y obras públicas | Archivo Banco de Proyectos | Carpetas Banco de Proyectos | Archivadores y carpetas de uso exclusivo de los responsables | 4 años | Archivo Central |

8.  CONTROL DE CAMBIOS:

| Versión | Fecha de Aprobación | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- |
|  |  | No aplica para esta versión |

9. LISTADO DE ANEXOS:

Anexo 1: 	Formato Análisis de Marco Lógico, PDL-FR-01.

Anexo 2: 	Ficha Abreviada para Formulación de proyectos, PDL-FR-12.

Anexo 3: 	Registro de Proyectos en el Banco de Proyectos, PDL-FR-13.